**Техническое задание на разработку сайта
Акционерного общества «Камский индустриальный парк «Мастер»**

Камский индустриальный парк «Мастер» объявляет о сборе предложений на разработку автоматизированной системы – корпоративного сайта.

|  |  |
| --- | --- |
| **Требования к системе** | Сайт должен быть разработан на базе платформы «1С-Битрикс. Управление сайтом» |
| **Ссылка на подробное техническое задание на разработку сайта** | Ссылка на Яндекс.Диск с подробным техническим заданием: <https://disk.yandex.ru/i/gl18CviaSmMkWQ>  |
| **Ссылка на прототип главной лендинговой страницы сайта**  | Ссылка на Яндекс.Диск с размещенным прототипом главной лендинговой страницы в формате .jpg: <https://disk.yandex.ru/i/eo-3iTRdX8dGaQ> Прототипы всех остальных страниц в форматах .png, .jpg, .svg, .pdf будут предоставлены победителю закупки |
| **Требования к составу работ** | Порядок работ представлен в п. 5 подробного технического задания на разработку сайта |
| **Этапы проведения работ** | Под этапами разработки сайта подразумевается:1 этап – эскиз, дизайн-концепция, визуализация (п. 5.1.2.-5.1.3.)2 этап – дизайн всех страниц сайта (п. 5.1.4.)3 этап – вёрстка сайта и его перенос на хостинг4 этап – личные кабинеты резидентов и их интеграция с необходимыми системами |
| **Предпочтительный формат оплаты** | Двухэтапная оплата каждого из этапов разработки сайта в следующем порядке:- 30% предоплата,- 70% оплата в течение 30 календарных дней после подписания актов выполненных работ обоими участниками сделки.Иной порядок обсуждается индивидуально. |
| **Требования к срокам** | Создание и запуск сайта должны быть осуществлены в срок до «1» декабря 2022 года, то есть в период до 9 календарных месяцев.На создание личных кабинетов резидентов и их интеграцию с необходимыми системами (СКУД, 1С, пр.) дополнительно выделяются 3 календарных месяца.Иное обсуждается индивидуально. |
| **Дополнительно** | В качестве примера предоставить не менее 3 (трёх) ссылок на разработанные ранее участником закупки сайты |

Просим оформить коммерческое предложение на официальном бланке организации и прислать его **в срок до 16:00 28 февраля 2022 года**.

Конт. лицо: Трегубова Евгения, +7 (8552) 53-45-54, pr@kipmaster.ru.